załącznik nr 11

### Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny  Gminy Skarbimierz

w tys. zł

| Nazwa zadania | Lokalizacja | rok rozp rok zak. | Wartość zadania | przewidyw. nakłady poniesione do 2005 r | Nakłady na rok 2006 2007 2008 | Jedn.koordynująca wykonania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. budowa, modernizacja dróg wewnętrznych | Żłobizna Pępice-Brzeg Pawłów Lipki Zielęcice ul. Wiejska Skarbimierz - Małujowice Skarbimierz – ulica Akacj.- Dębowa -Modrzewiowa -Parkowa -Akacjowa -Klonowa -Topolowa -Kasztanowa -Dębowa -Jaśminowa | 04/05 05/06 2006 05/06 05/07 2006 02/06 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 | 203,0 967,0 1286,0 513,0 137,0 1000,0 132,8 250,0 170,0 100,0 80,0 230,0 40,0 400,0 400,0 | 173,0 17,0 - 10,0 67,0 - 102,8 - - - - - - - - | 30,0 950,0 - 1286,0 503 - 1000,0 30,0 - - - - - - - - | - - - - 70,0 - - 250,0 170,0 100,0 80,0 230,0 40,0 400,0 400,0 | - - - - - - - - - - - - - - - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Dział 600 Transport i łączność | X | X | 5908,8 | 369,8 | 3799,0 | 1.740,0 |  |  |
| 2. SUW Skarbimierz + sieć wodociągowa | teren gminy | 03/06 | 2.040 | 1.840,0 | 200,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 3. SUW + sieć wodociągowa SUW – zbiornik | Łukowice Brz. | 2006 | 305,0 10,0 | - - | 305,0 10,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 4. sieć wodociągowa | Zielęcice | 05/06 | 158,8 | 8,8 | 150,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 5. odwierty studni | Skarbimierz Os Łukowice Brz. | 05/06 | 150,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | Urząd Gminy Ref. Inwestyc. |
| 6. przebudowa sieci wodociągowa | Żłobizna | 2006 | 320,0 | - | 320,0 |  | - | Urząd Gminy Ref. Inwest. |
| 7. przebudowa sieci wodociągowa | Skarbimierz Osiedle + wieś | 07/08 | 1170,0 | - | 720,0 | 450,0 |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 8. kanalizacja sanitarna | Skarbimierz Os. | 2007 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | Ref.Inwestycyjny |
| 9. kanalizacja sanitarna – program ISPA | teren gminy | 2008 | 5.000,0 | - | - | - | 5.000,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  | 10053,8 | 1.898,8 | 1805,0 | 1.350,0 | 5.000,0 |  |
| 10. oświetlenie ulic - nowe punkty świetlne | Zielęcice | 05/06 | 41,1 | 6,1 | 35,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 11. adaptacja obiektów na halę sportową | Łukowice Brz. | 05/08 | 906,0 | 6,5 | - | 399,5 | 500,0 | Referat Inwestycyjny |
| 12. budowa obiektów sportowych | Brzezina Kruszyna Lipki Zwanowice | 2007 2007 2007 2007 | 420,0 420,0 420,0 420,0 | - - - - | - - - - | 420,0 420,0 420,0 420,0 |  | Referat Inwestycyjny |
| 13. sieć deszczowa | Skarbimierz Osiedle | 06/07 | 1250,0 | - | 500,0 | 750,0 |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 14. rekultywacja gruntów + likwidacja studni | Skarbimierz Os. | 06/07 | 1400,0 | - | 600,0 | 800,0 |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 15. modernizacja domów ludowych | Kruszyna Kopanie Pępice Bierzów | 2006 2006 05/06 2007 | 200,0 130,0 320,0 300,0 | - - 24,5 - | 200,0 130,0 295,5 - | - - - 300,0 | - - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 16. budowa sieci gazowych | Skarbimierz Os | 2006 | 500,0 | - | 500,00 | - | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| 17. wykup działek pod inwest. | teren gminy | 2006 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| 18. zestaw komputerowy - serwer sieci komputerowej + oprogramowanie oraz projektor multimedialny | Urząd Gminy | 2006 | 60,0 | - | 60,0 |  | - | Urzad Gminy |
| Razem |  | x | 22759,7 | 2305,7 | 7934,5 | 7019,5 | 5500,0 |  |