załącznik nr 10

### Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny  Gminy Skarbimierz

w tys. zł

| Nazwa zadania | Lokalizacja | rok rozp rok zak. | Wartość Zadania | przewidnakłady poniesio do2007 r | nakłady na rok 2008 2009 2010 | jedn.koordynująca wykon. inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. remont drogi ul. Wiejska w Zielęcicach | Zielęcice | 05/08 | 162,8 | 67,4 | 95,4 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 2. budowa, modernizacja dróg wewnętrznych, chodników Skarbimierz | Skarbimierz Osiedle | 07/08 | 718,1 | 145,0 | 573,1 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 3. budowa drogi ul. Dębowa | Skarbimierz Osiedle | 2008 | 1.600,0 | - | 1.600,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 4. przebudowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych Skarbimierz - Pępice do Skarbimierza - Małujowice | Skarbimierz Os. | 2007/08 | 8.654,0 | 1.499,0 | 7.155,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 5. przebudowa ul. Wesołej | Pawłów | 2006/08 | 1.304,0 | 4,0 | 1.300,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 6. projekt budowy chodników przy drodze wojewódzkiej | Żłobizna | 2008 | 6,0 | - | 6,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 7. budowa drogi na działce 409, 374/1 | Żłobizna | 2007/08 | 218,0 | 51,0 | 167,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 8. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Łukowice B | 2008 | 10,0 | - | 10,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 9. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Kruszyna | 2008 | 2,5 | - | 2,5 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 10. .projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Lipki | 2008 | 20,0 | - | 20,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 11. budowa chodnika przy drodze powiatowej | Skarbimierz wieś | 2008 | 270,0 | - | 270,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 12. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Zwanowice | 2008 | 5,0 | - | 5,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 13. remont drogi i mostu | Kopanie | 2008 | 23,0 | - | 23,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 14. projekt budowy chodnika | Kruszyna | 2008 | 2,5 | - | 2,5 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Dział 600 Transport i łączność | X | X |  |  | 11.229,5 |  | - |  |
| 15. kanalizacja sanitarna do budynku PKP | Małujowice | 2008 | 240,0 | - | 240,0 |  | - | Ref.Inwestycyjny |
| 16. przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkańców gminy – program ISPA | teren gminy | 2007/08 | 3.561,0 | 961,0 | 2.600,0 |  | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  |  | 2.840,0 |  |  |  |
| 17. nowe punkty świetlne | Skarbimierz Os. Lipki Zwanowice Żłobizna Zielęcice Pawłów | 2008 2008 2008 2008 2008 2008 | 22,0 8,7 10,0 5,0 3,5 6,0 | - | 22,0 8,7 10,0 5,0 3,5 6,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 18. budowa gimnazjum | Skarbimierz Os. | 2006/08 | 5.451,2 | 84,2 | 5.367,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 19. budowa lokali socjalnych | Skarbimierz Os. | 2008/11 | 2.625,0 | - | 500,0 | 750 | 10/11 1.375,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 20. monitorowanie ulic, placów, terenu rekreacyjnego | Skarbimierz Os. | 2007/08 | 75,7 | 55,7 | 20,0 |  | - | Ref.Inwestycyjny |
| 21. remont budynku domu ludowego – zasilanie i instalacja elektryczna | Zielęcice | 2008 | 74,5 | - | 74,5 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 22. wykup działek pod tereny inwestycyjne | Skarbimierz Os. | 2008 | 200,0 | - | 200,0 |  | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| 23. zakup serwera, komputerów, do siedziby urzędu gminy | Skarbimierz | 2008 | 50,0 | - | 50,0 |  |  | Urzad Gminy |
| 24. projekt placu zabaw dla dzieci | Brzezina | 2008 | 1,5 | - | 1,5 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 25. ogrodzenia stawu ppożarowego | Małujowice | 2008 | 8,0 | - | 8,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 26. wiata przystankowa | Skarbimierz Os. | 2008 | 20,0 | - | 20,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 27. dokumentacja – adaptacja obiektów na halę sportową | Łukowice Brz. | 2008 | 15,5 | - | 15,5 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 28. remont dachu przedszkola | Kruszyna | 2008 | 54,0 | - | 54,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 29. zakup ksera, pompy do pieca CO przedszkole | Skarbimierz Os. | 2008 | 8,0 | - | 8,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 30. likwidacja studni na terenie po JAR | Skarbimierz Os. | 2008 | 60,0 | - | 60,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Razem |  | X | 25.495,5 | 2.867,3 | 20.503,2 | 750,0 | 1.375,0 |  |